CYNLLUN GWEITHREDU BLYNYDDOL LLWYBRAU CYHOEDDUS

Templed Cynllun Gweithredu 

	Thema
	Cyfeirnod

	Gweithred
	Cyfeirnod 

	Adnoddau
	Mae'n rhoi syniad o'r adnoddau ar gyfer cyflawni gweithredoedd, yn seiliedig ar y system ‘goleuadau traffig’ coch melyn a gwyrdd:

	
	C
	Adnoddau ddim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon.

	
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol / wedi’u cyfyngu (e.e rhaglenni grant â therfyn amser).

	
	G
	Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws.

	Sylwadau
	Cefndir y weithred

	Cysylltiadau polisi
	Cysylltiadau â Pholisïau a Chynlluniau Corfforaethol
Polisïau Penodol i Wasanaeth

	Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid cyflawni
	Partneriaid mewnol/allanol

	Perfformiad presennol
	Disgrifiad / arwydd o’r perfformiad wrth weithredu
Adolygiad / disgrifiad o'r cynnydd.  

	Targed
	Y targed a / neu'r amserlen a fwriedir.





Monitro / Adrodd: y weithdrefn a nodwyd yn y prif Gynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus:  3.3 Cynlluniau Cyflawni, 3.3.1 Mesur Cynnydd y Fforwm Mynediad Lleol









	Thema 
	Thema 1 – Cynnal y Map Diffiniol

	Gweithred 
	Gweithred 1 - Penderfynu ar Orchmynion Addasu o fewn amserlen benodol

	Adnoddau 
	M
	Oherwydd ailstrwythuro’r tîm Llwybrau ynghynt, nid oes Swyddog Map Diffiniol penodedig yn yr Awdurdod mwyach.  

	Sylwadau
	Mae nifer y ceisiadau cyfredol yn isel; fodd bynnag mae yna nifer o geisiadau ‘hŷn’ sydd angen eu cwblhau neu eu gadael os oes modd.

	Cysylltiadau polisi 
	Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr

	Perfformiad presennol
	Targed wedi’i gyflawni  
Penderfynwyd gorchymyn FP 3/33 Taliesin gan PEDW
Gorchymyn wedi’i wneud a’i gadarnhau ar gyfer hawliad yn Llangrannog ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  
Gorchymyn wedi’i wneud a’i gadarnhau ar gyfer hawliad yn Aberteifi  
Ceisiadau newydd dan sylw – IBERS Gogerddan, Allt y Clogwyn Aberystwyth, Felin Dolfor Llandysul ac ail-alinio 4/5 Ffwrnais


	Targed 2026/27
	Gwneud gorchymyn 65/140 Brynhoffnant
Penderfynu achosion ar gyfer IBERS Gogerddan, Allt y Clogwyn Aberystwyth, Felin Dolfor Llandysul ac ail-alinio 4/5 Ffwrnais















	Thema 
	Thema 1 - Cynnal y Map Diffiniol

	Gweithred 
	Action 2 - Creu hawliau tramwy newydd lle byddai llwybr newydd (neu hawliau uwch ar lwybrau presennol) o fudd i’r cyhoedd

	Adnoddau 
	M
	Adnoddau ar gael drwy brosiect UKSPF â therfyn amser

	Sylwadau
	Bydd rhestr y prosiect o dan Thema 3 yn llywio'r weithred hon; yn dibynnu ar gyllid allanol i gyrraedd y targed. 
Mae’n debygol y bydd y pwyslais ar annog cyfranogiad lleol er mwyn cyflawni'r amcan hwn.

	Cysylltiadau polisi 
	Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus


	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr
Cynghorau Cymunedol

	Perfformiad presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer parhau â’r rôl Swyddog Mannau Cyhoeddus am flwyddyn arall
Cais cynllunio yn cael ei baratoi am lwybr pren cylchog yn Nhre Taliesin
Trafodaeth â rhanddeiliaid ynghylch creu man gwyrdd newydd ar dir hen ysgol Tre Taliesin
Trafodaeth â rhanddeiliaid ynghylch creu mynediad newydd ar dir comin yn Silian


	Targed 2026/27
	Cwblhau pryniant tir ar gyfer y Llwybr Ystwyth i mewn i Dregaron.  Edrych i gael caniatâd cynllunio i greu llwybr pren yn Nhre Taliesin. Cyflwyno cais am gyllid i’r Loteri.
Edrych i wyro’r llwybr ceffylau ger Nant yr Arian i greu mynediad gwell o Bonterwyd.

 






	Thema 
	Thema 1 - Cynnal y Map Diffiniol

	Gweithred 
	Gweithred 3 - Cefnogi ceisiadau i wyro Llwybrau Cyhoeddus lle byddai llinell y llwybr diwygiedig o fudd i’r cyhoedd.

	Adnoddau 
	G
	Adnoddau ar gael 

	Sylwadau
	Mae ceisiadau allanol yn hunan-ariannu drwy’r ffioedd ymgeisio.
Mae gwyriadau mewnol yn cael eu cynnwys o dan gyllidebau Ardal y Ceidwaid a chaiff costau eu gwrthbwyso yn erbyn costau cyfalaf a’r costau cynnal a chadw parhaus yn sgil agor llinell ddiffiniol.

	Cysylltiadau polisi 
	Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus 

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid cyflawni
	Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr
Cynghorau Cymunedol

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 

Sylw: Ymgymerwyd â nifer o ymgynghoriadau anffurfiol a 7 gorchymyn gwyro wedi’u gwneud a/neu wedi’u cadarnhau.

Cadarnhawyd gorchymyn 72/16 gan PEDW




	Targed 2026/27
	Gwneud gorchmynion gwyro ar gyfer pob cais sy’n talu ffi o fewn 12 mis i dderbyn cais dilys.  Symud gorchmynion ymlaen a all helpu cyfleoedd mynediad yn y sir.












	Thema 
	Thema 1 - Cynnal y Map Diffiniol

	Gweithred 
	Gweithred 4 - Blaenoriaethu a datrys y Gorchmynion sy'n weddill ar gyfer ailddosbarthu RUPPS (Ffyrdd a Ddefnyddir fel Llwybrau Cyhoeddus).

	Adnoddau
	M
	Adnoddau ar gael er eu bod nhw’n destun cyfyngiadau (e.e. rhaglenni grant â therfyn amser).

	Sylwadau
	Mae 135 o lwybrau unigol ar ôl i'w cadarnhau; mae angen ail-hysbysebu rhai ohonynt, gydag addasiadau. Oherwydd ailstrwythuro’r tîm Llwybrau, nid oes Swyddog Map Diffiniol penodedig yn yr Awdurdod mwyach.  Mae’r hysbysiadau a gyhoeddir yn dibynnu ar yr hyn sy’n weddill yn y gyllideb tua diwedd y flwyddyn ariannol.

	Cysylltiadau polisi 
	Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus 

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
27 hysbysiad cadarnhau wedi’u cyhoeddi

	Targed 2026/27
	Cyhoeddi 10 o hysbysiadau cadarnhau RUPP






















	Thema 
	Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus

	Gweithred 
	Gweithred 1 –  Y gwaith o redeg y Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol (PPN) i lywio’r adnoddau a ddyrennir ar gyfer rheoli llwybrau

	Adnoddau
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau (e.e rhaglenni grant â therfyn amser).

	Sylwadau
	Mae'r adnoddau sydd ar gael yn brin o ran yr hyn sydd ei angen i gynnal y rhwydwaith presennol o lwybrau ar y PPN (tua 60%); bydd hyn yn effeithio ar y broses adolygu wrth fynd ymlaen o ran cyflwyno rhagor o lwybrau i'r rhwydwaith.  Mae'r defnydd parhaus o wirfoddolwyr yn caniatáu i'r Awdurdod gadw % uwch o lwybrau ar y PPN na fyddai’n bosib fel arall (gweler Thema 2 Gweithred 2 “Gweithio gyda Gwirfoddolwyr”

	Cysylltiadau polisi 
	Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus 
Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin,
Cyngor Sir Powys

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
Penodwyd is-bwyllgor newydd ym mis Rhagfyr 2025. Cynhaliwyd cyfarfod ar 23 Ionawr 2026 i ystyried materion Categori 0.

Cynnal arolygon o brosiectau Categori 0 a Chategori 2 o fewn y flwyddyn, trwy ddefnyddio ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr.

183 o faterion wedi’u datrys ar draws y rhwydwaith PRoW


	Targed 2026/27
	Cynnal adolygiad o broblemau a dderbyniwyd ar lwybrau Categori 0 a hynny bob 6 mis, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd parhaus o is-bwyllgorau’r Fforwm Mynediad Lleol.

Parhau i arolygu llwybrau Categori 0 os oes digon o adnoddau ar gael





	Thema 
	Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus

	Gweithred 
	Gweithred 2 – Gweithio gyda gwirfoddolwyr

	Adnoddau
	G
	Mae adnoddau ar gael ond mae cyfyngiadau o ran datblygu rhai elfennau o bartïon gwaith y gwirfoddolwyr.

	Sylwadau
	Mae'r wybodaeth sydd ar gael i'r Awdurdod yn tynnu sylw at gyfraniad gwirfoddolwyr a'u gwerth wrth gynnal y rhwydwaith mynediad.

	Cysylltiadau polisi 
	Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus, Cynllun Llesiant.

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Llywodraeth Cymru, Cynghorau Tref / Cymunedol  

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni’n rhannol  
Sylw: 
77 diwrnod parti gwaith wedi cynnull yn ystod y flwyddyn; rhai diwrnodau wedi’u colli oherwydd problemau gyda cherbydau a thywydd gwael.  78 giât wedi’u gosod/trwsio a 19 o bontydd wedi’u disodli neu eu cynnal.  Nifer o byst nodi llwybr a gwaith clirio wedi’u cwblhau.

Y sylfaen gwirfoddolwyr mabwysiadu llwybr yn parhau i fod yn sefydlog gyda dros 100 o aelodau.  

Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd â Chymdeithas Ceffylau Prydain, Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion, y Cerddwyr a grwpiau Llwybrau Teifi. 

Dechreuodd menter wirfoddolwyr newydd gyda Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion – dau ddiwrnod gwaith wedi’u cwblhau  

Derbyniwyd rhodd o £1,600.00 gan Gerddwyr Aberystwyth, £6,170.00 gan gronfa giatiau Cymdeithas Ceffylau Prydain

	Targed 2026/27
	Trefnu 90 o bartïon gwaith unigol i wirfoddolwyr y flwyddyn a pharhau i chwilio am gyfleoedd am ddatblygu’r cynllun mabwysiadu llwybr.

Edrych i ddatblygu grwpiau Hyrwyddwyr Llwybrau i ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar lwybrau. 
Trefnu diwrnodau parti gwaith pellach gyda gwirfoddolwyr y Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion 




	Thema 
	Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus

	Gweithred 
	Gweithred 3 - Rheoli a datblygu Llwybr Arfordir Ceredigion a Llwybr Arfordir Cymru Gyfan a’r llwybrau cyswllt

	Adnoddau 
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau – cyllid grant â therfyn amser o flwyddyn.

	Sylwadau
	Mae Swyddog Rhanbarthol Llwybr yr Arfordir bellach yn ei swydd, llawn-amser.  Rhoddir cyllid bob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru i barhau’r swydd.

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Rheoli Rhanbarthol Llwybr yr Arfordir, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin,
Cyngor Sir Powys

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
Sylw: Cwblhawyd arolygon cyflwr ledled y rhanbarth.  Cwblhawyd drafftiau cynllun rheoli rhanbarthol a'u rhannu â rhanddeiliaid mewnol.  Cwblhawyd arolygiadau monitro clogwyni.  
Cytundeb torri brwsh blynyddol wedi'i gwblhau.  Cafwyd tua £100k o gyllid gan CNC ar gyfer nifer o brosiectau gwelliannau/datblygiadau/adlinio lleol.
Llwybr yr arfordir yn Wallog wedi'i ddiogelu ar ôl ei gau mewn argyfwng

	Targed 2026/27
	Cynnal arolygon cyflwr yn unol â safonau ansawdd sefydledig. Cynnal llwybrau yn unol â safonau ansawdd sefydledig.

Cwblhau Cynllun Rheoli Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth y Gorllewin

Cwblhau prosiectau datblygu/ailalinio ar gyfer y flwyddyn a nodi'r rhai ar gyfer y flwyddyn ganlynol

Cwblhau cynlluniau a thargedu cyllid ar gyfer gwelliannau i Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Fochno





	Thema 
	Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus

	Gweithred 
	Gweithred 4 - Darparu gwybodaeth am gyfleoedd mynediad i gefn gwlad yng Ngheredigion.

	Adnoddau 
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau.  Gwneir hyn yn fewnol ar hyn o bryd gan y staff presennol. Byddai lleihau capasiti yn cael effaith niweidiol.

	Sylwadau
	Mae darparu gwybodaeth o ansawdd ar y cyfleoedd mynediad yn hanfodol er mwyn bodloni’r amcanion ar yr economi, iechyd a theithio llesol.  

	Cysylltiadau polisi 
	Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Cynllun Llesiant

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, TG yr Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol,  
Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
Sylw: 

E-byst wedi'u targedu yn cael eu hanfon at ddarparwyr llety, grwpiau defnyddwyr lleol, rhanddeiliaid a darparwyr Gofal Iechyd.

Holiadur ar-lein yn cael ei rannu i ddeall anghenion cwsmeriaid ac elw cymdeithasol ar fuddsoddiad gwaith gwella mynediad.  

Ymgysylltu targededig gyda’r gymuned marchogaeth ceffylau ynghylch gwelliannau i’r rhwydwaith

Ymgyrch i hyrwyddo ymddygiad cyfrifol yng nghefn gwlad yn parhau – bwletinau cyfryngau cymdeithasol rheolaidd am faw cŵn, cŵn ar dennyn ac ati. 

Gweithio gydag ysgolion – sawl un? 10





	Targed 2026/27
	Adolygu deunydd hyrwyddo cyfredol; targed o 5 llwybr newydd neu lwybrau wedi'u hadolygu bob blwyddyn

Parhau i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd cerdded/marchogaeth yn y sir ac ymddygiad cyfrifol.  Darparu manylion pellach ar gyfrifoldebau a rennir wrth reoli mynediad i gefn gwlad.

Parhau i rannu negeseuon codau cefn gwlad a chyfleoedd mynediad gydag ysgolion 

Edrych i gyhoeddi lleoliad llwybrau a hyrwyddir ar y map rhyngweithiol

Dechrau’r rhaglen teithiau cerdded tywysedig  







































	Thema 
	Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus

	Gweithred 
	Gweithred 5 - Cynnal a datblygu systemau TG i gynorthwyo gyda rheoli llwybrau

	Adnoddau
	G
	Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws.

	Sylwadau
	Mae defnyddio technoleg megis GIS a System Rheoli Mynediad i Gefn Gwlad (CAMS) yn amhrisiadwy wrth reoli'r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus a mynediad.  

	Cysylltiadau polisi 
	Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol  

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	TG yr Awdurdod Lleol, Exegesis, Gwirfoddolwyr

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 

Mae gwaith datblygu rhwng CAMS a’r rhyngwyneb corfforaethol wedi’i gwblhau – mae’r profion wedi’u cwblhau ac wedi’u rhannu â’r cyhoedd i’w defnyddio drwy “fy nghyfrif” 

Meddalwedd CAMS wedi'i diweddaru gyda chysylltiadau i systemau cefn swyddfa wedi'u gwella 

Gweithio ar y cyd â LlC ar fap mynediad digidol newydd i Gymru gyfan.


	Targed 2026/27
	Diweddaru ac uwchraddio meddalwedd yn barhaus i fersiynau newydd yn ôl yr angen 

Datblygu mwy o gysylltiadau rhwng staff Clic a CAMS

Darparu data ynglŷn â thir comin a meysydd pentref ar y map rhyngweithiol a’r wefan gyhoeddus










	Thema 
	Thema 2 - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus

	Gweithred 
	Gweithred 6 – Gweithio mewn partneriaeth

	Adnoddau
	G
	Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws.

	Sylwadau
	Mae sefydlu a chynnal partneriaethau yn fewnol ac yn allanol yn hanfodol er mwyn datblygu a gwella’r rhwydweithiau hawliau tramwy a mynediad cyhoeddus yn y Sir.

	Cysylltiadau polisi 
	Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Cynllun Llesiant

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Gwirfoddolwyr, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol, Partneriaid yr Awdurdod Lleol, Cynghorau Cymunedol, Trigolion Lleol, Grwpiau Defnyddwyr

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
Sylw: 
Penodwyd Fforwm Mynediad Lleol newydd a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ym mis Rhagfyr 2025

Penodwyd is-bwyllgor y Cynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus newydd a chynhaliwyd u cyfarfod cyntaf ym mis Ionawr 2026

Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd gyda chynrychiolwyr lleol Cymdeithas Ceffylau Prydain, aelodau Grŵp Llwybrau Ceffyl Ceredigion, cynrychiolwyr Cymdeithas y Cerddwyr a grŵp Llwybrau Teifi.

Parhaodd cyfarfodydd mannau gwyrdd mewnol drwy gydol y flwyddyn, gan nodi materion a chyfleoedd. 

Mynychu cyfarfodydd Llwybr Arfordirol Cenedlaethol/Rhanbarthol, cyfarfodydd Fforwm Mynediad Cenedlaethol a chyfarfodydd Grŵp Rheolwyr Hawliau Tramwy.

	Targed 2026/27
	Sicrhau bod y Fforwm Mynediad Lleol, ei is-bwyllgorau a grwpiau defnyddwyr rheolaidd yn parhau i gael eu llywodraethu’n effeithiol.

Trefnu a mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol yn barhaus.




	Thema
	Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol

	Gweithred 
	Gweithred 1 – Darparu mynediad i bawb yng Ngheredigion

	Adnoddau
	M
	Mae adnoddau ar gael i fodloni rhai amcanion, ond mae cydweithio â phartneriaid yn hanfodol i gwrdd â’r targedau mwyaf uchelgeisiol.

	Sylwadau
	Y prif rwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yw anabledd corfforol (29%), rheswm arall o ran iechyd (21%) a henaint (14%) (yn ôl Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru)

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Cynllun Cludiant Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Gwirfoddolwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Awdurdod Lleol, Cynghorau Cymunedol, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol, Awdurdodau Cyfagos

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 

Sylw: Gwneud yn  siŵr fod mynediad lleiaf cyfyngol yn berthnasol i bob darn o waith.

Mae WCP bellach ar gael ar Google Streetview; lanlwythiadau yn parhau


	Targed 2026/27
	Parhau i gymhwyso'r mynediad lleiaf rhwystrol i bob darn o waith, gan ddileu rhwystrau i fynediad a gwella hygyrchedd 

Defnyddio’r prosiect Mannau Gwyrdd i nodi cyfleoedd mynediad newydd. 

Targedu lleoliadau ar gyfer gwneud gwelliannau i hygyrchedd – Llwybr Arfordir Cymru Cors Fochno, Llwybr Pren Tre Taliesin, Tir Comin Silian, Llwybr Ystwyth Tregaron 








	Thema
	Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol

	Gweithred 
	Gweithred 2 - Hyrwyddo cyfleoedd cerdded o fewn tair milltir i bentrefi

	Adnoddau 
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau.

	Sylwadau
	Yn ôl Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru 2014, cerdded yw'r prif weithgarwch (85%) ar gyfer iechyd ac ymarfer corff.   Mae'n ymddangos bod pellteroedd cerdded cyfartalog yn gymharol fyr; tua thair milltir ar Lwybr yr Arfordir, er enghraifft.

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan,
Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Gwirfoddolwyr, Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol,
Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol
Grwpiau defnyddwyr

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni 
Sylw: Adolygwyd pob llwybr categori 0 yn unol ag amcanion y CGHT.

Arolygwyd llwybrau Categori 0 a Chategori 2 y prosiect gan ddefnyddio ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr

Rhaglen torri brwsh yn targedu llwybrau defnydd lefel uchel

Y swyddog Mannau Gwyrdd yn parhau i nodi cysylltiadau coll a chyfleoedd i wella hygyrchedd 


	Targed 2026/27
	Wrth adolygu llwybrau Categori 0 rhoddir blaenoriaeth i lwybrau o fewn 3 milltir i anheddiad cydnabyddedig.

Parhau i ddatblygu cyfleoedd newydd drwy'r swyddog Mannau Gwyrdd.  Parhau i arolygu llwybrau Prosiect Categori 0 a Chategori 2 i lywio prosiectau yn y dyfodol.















































	Thema
	Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol

	Gweithred 
	Gweithred 3 - Hyrwyddo cyfleoedd beicio a marchogaeth ger pentrefi gan dargedu'r rhai sydd â chyfleusterau digonol megis toiledau, lle i barcio, siopau ac ati.


	Adnoddau
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau.

	Sylwadau
	Mae asesiadau’r Cynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus yn nodi bod cysylltedd y rhwydwaith yn anhawster i feicwyr a marchogion.  

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol, Gwirfoddolwyr, 
Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol,
Grwpiau defnyddwyr

	Perfformiad Cyfredol
	Targed wedi’i gyflawni 
Sylw: Adolygwyd pob llwybr categori 0 yn unol ag amcanion y CGHT.  
Sylw: Mae cliciedi hygyrch wedi'u gosod ar bob giât a osodwyd gan CSC
Ailwampio'r wefan gyhoeddus i'w gwneud hi'n haws dod o hyd i lwybrau a gwybodaeth arolwg sydd wedi'i chynnwys er mwyn galluogi'r cyhoedd i wneud penderfyniadau gwybodus.


	Targed 2026/27
	Wrth adolygu llwybrau Categori 0 dylid rhoi blaenoriaeth i: Lwybrau gyda chysylltiadau â phentrefi cydnabyddedig.
Llwybrau sy'n helpu i greu teithiau cylchol.
Llwybrau sy'n agos at iardiau llogi ceffylau a stablau. 

Bod Cyngor Sir Ceredigion yn gosod cliciedi
hygyrch ar bob gât ar lwybrau 
aml-ddefnydd.









	Thema
	Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol

	Gweithred 
	Gweithred 4 - Gwella’r wybodaeth a ddarperir o ran llwybrau ar gyfer cerbydau hamdden modur.

	Adnoddau 
	C
	Adnoddau ddim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon.

	Sylwadau
	Mae gan Gymru gryfderau o ran darparu profiadau twristiaeth beiciau modur.  Mae amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau yn hyrwyddo ac yn annog beicio ystyriol ar lwybrau yn y Canolbarth, ac yn cynnig cynnyrch unigryw i ymwelwyr.

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan,

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Awdurdod Lleol, Adran Priffyrdd, LARA,
Treadlightly, perchnogion tir, CNC, Awdurdodau Cyfagos,  
Busnesau Lleol

	Perfformiad Presennol
	Targed wedi’i gyflawni  
Gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a CNC ar fynd i’r afael â defnydd oddi ar y ffordd anghyfreithlon gan ddefnyddio camerâu Teledu Cylch Cyfyng.  Cyfeirio defnyddwyr at wybodaeth a lleoliadau i reidio/gyrru’n gyfreithiol.
Cydbwysedd da o fuddiannau gyrru oddi ar y ffordd ar y Fforwm Mynediad Lleol a benodwyd yn ddiweddar
Darparu mewnbwn lle bo angen i'r gwasanaeth Priffyrdd sy'n rheoli llwybrau ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol yng Ngheredigion.

Y swyddog Priffyrdd i fynychu cyfarfodydd y Fforwm Mynediad Lleol yn y dyfodol. 


	Targed 2026/27
	Parhau i ddarparu mewnbwn, lle bo’n briodol, i’r gwasanaeth Priffyrdd, sy’n rheoli llwybrau ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol yng Ngheredigion
Parhau i dargedu defnydd anghyfrifol/anghyfreithlon drwy ddefnyddio Teledu Cylch Cyfyng






	Thema
	Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol

	Gweithred 
	Gweithred 5 - Gwella’r wybodaeth a ddarperir o ran llwybrau ar gyfer gyrru cart a cheffyl.

	Adnoddau
	C
	Adnoddau dim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon.

	Sylwadau
	Mae nifer a hyd y llwybrau yn y sir yn awgrymu bod digon o ddarpariaeth ar gyfer y math hwn o ddefnydd, a gellid ategu hynny drwy ddefnyddio tir Cyfoeth Naturiol Cymru.  Mae gwybodaeth anecdotaidd yn awgrymu fod canfyddiad bod arwyneb y llwybrau a’r rhwystrau (gatiau gyda chaniatâd/heb ganiatâd) yn cynnig rhwystrau rhag defnydd o’r fath ac nad oes modd eu goresgyn.

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Awdurdod Lleol, Adran Briffyrdd, Cymdeithas Yrru Prydain/British Driving Society, perchnogion tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cyfagos  
Busnesau Lleol

	Perfformiad Cyfredol
	Targed wedi’i gyflawni 
Mae nifer o Gilffyrdd Cyfyngedig wedi eu gwella ac yn cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn. 



	Targed 2026/27
	Parhau i gynnal cilffyrdd cyfyngedig ledled y sir 

Parhau i ailddosbarthu RUPPs i roi sicrwydd o ran darpariaeth llwybrau yn y sir










	Thema
	Thema 3 - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol

	Gweithred 
	Gweithred 6 - Nodi prosiectau gwella mynediad ledled y Sir


	Adnoddau 
	M
	Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau – diffyg amser swyddogion i ymchwilio a chyflawni.

	Sylwadau
	Mae nodi’n barhaus brosiectau a chyllid grant sy'n cwrdd â chamau gweithredu'r Cynllun Gwella Llwybrau Cyhoeddus yn allweddol ar gyfer cyflawni'r amcanion iechyd, llesiant, teithio llesol ac economaidd a nodwyd drwy’r Cynlluniau a Pholisïau Corfforaethol.

Ar hyn o bryd mae Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru yn cynnig capasiti ar gyfer rhywfaint o'r gwaith hwn ond mae llawer yn dibynnu ar fod hyn yn parhau.

	Cysylltiadau polisi 
	Cynllun Trafnidiaeth Lleol,
Teithio Llesol, Mapiau Rhwydwaith Integredig

	Angen adolygu’r Polisi – Ie / Na  *efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati.

	Partneriaid Cyflawni
	Awdurdod Lleol, Adran Briffyrdd, Cymdeithas Yrru Prydain/British Driving Society, perchnogion tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cyfagos  
Busnesau Lleol, Grwpiau Defnyddwyr  

	Perfformiad Presennol
	Targets met 
Datblygwyd nifer o brosiectau o restr categori 2 o brosiectau, rhestr atodiad 4 CGHT, a chynlluniau mynediad lleol. 
Nodwyd y prosiectau a gwblhawyd o dan y Grant Gwella Mynediad (Llywodraeth Cymru) gwerth £114,000.

Cwblhawyd prosiectau a nodwyd o dan grant datblygu/gwella Llwybr yr Arfordir gan gynnwys gwell hygyrchedd o faes parcio Penmorfa tuag at harbwr Aberaeron
Cwblhawyd y rhaglen adnewyddu pontydd am y flwyddyn
Mae nifer o brosiectau mannau gwyrdd yn cael eu datblygu 

	Targed 2026/27
	Cwblhau’r rhaglen adnewyddu pontydd 
Cyflawni prosiectau o dan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru. 
Cwblhau prosiectau datblygu Llwybr yr Arfordir am y flwyddyn. 
Nodi cyfleoedd cyllid grant pellach trwy gydol y flwyddyn.
Datblygu prosiectau ymhellach yn Nhre Taliesin a Silian 
Edrych i gwblhau prynu’r tir ar gyfer y Llwybr Ystwyth i mewn i Dregaron.  










